МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

# (ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ)

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2009 г.	№ 10

с. Новорождественское

Об организации подготовки

к пропуску паводковых вод

на территории муниципального образования

«Новорождественское сельское поселение» в 2009 году

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод , снижения экономического ущерба и предупреждения чрезвычайных ситуаций, во исполнение  постановления  Главы  Томского   района от 04.03.2009 г. № 55 «Об  мероприятиях по организационному пропуску поводковых вод на  территории Томского района в 2009 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых и с/хозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод 2009 г. согласно приложению 1.

- Утвердить план мероприятий по организации подготовки к пропуску паводковых вод в 2009 году согласно приложению №2.

- Назначить экспертные комиссии для обследования пострадавших объектов жилого фонда для определения степени разрушения и определения ущерба в зоне затопления согласно приложению  3.

- Определить зоны возможного затопления паводковыми водами по Новорождественскому сельскому поселению согласно приложению  4.

- Управляющему Делами  Пилипчук И.А. опубликовать данное постановление в информационном бюллетене Новорождественского сельского поселения.

Ф.М.Мошкин

Пилипчук  946-519

Приложение 1

к постановлению Главы поселения

(Главы Администрации)

от 12.03. 2009 г. № 10

Состав оперативно-хозяйственной комиссии

по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых

и с/хозяйственных объектов, жилых домов

к пропуску паводковых вод 2009 г

Председатель комиссии

Мошкин

Филипп Михайлович  –                        Глава поселения (Глава Администрации)

Заместитель председателя

Пилипчук

Ирина Альгисовна-                             Управляющий Делами

Члены комиссии:

Кирилова

Любовь Викторовна-                            Специалист по работе с населением

Шубенко

Александра Николаевна -                   Специалист по работе с населением (д.Мазалово)

Иванова

Галина Валентиновна                           финансист – экономист

Ашихина

Татьяна Александровна                        директор МУ «Дом культуры с.Новорождественское»

Приложение  2

к постановлению Главы поселения

(Главы Администрации)

от 12.03.2009 г. № 10

ПЛАН

мероприятий по организации подготовки к пропуску паводковых вод

по  Новорождественскому сельскому поселению

в 2009 году

| № | Содержание | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание с руководителями предприятий, организаций, учреждений не зависимо от форм собственности по данному вопросу. | до 15.03.2009 | Мошкин Ф.М. |
| 2 | Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых и с/хозяйственных объектов, жилых домов к пропуску паводковых вод. Провести заседание комиссии по организации пропуска паводковых вод. | до 15.03.2009 | Мошкин Ф.М. |
| 3 | Составить график дежурства руководящего состава для контроля и оперативного сбора и доведения информации до КЧС района о ходе пропуска паводковых вод. Представить в отдел по ГОЧС района | до начала вскрытия рек и интенсивного таяния снега. | Пилипчук И.А. |
| 4 | Провести сходы граждан в н.п.: с.Новорождественское ДК 12-00 ч д.Романовка контора 8-00ч д.Мазалово столовая 12-00ч д.Новостройка проходная 10-00ч | До 01.04.2009 | Пилипчук И.А. Ашихина Т.А. Шубенко А.Н. |
| 5 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи | февраль - март | Пилипчук И.А. |
| 6 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т.п.) | До 01.04.2009 | Соловьев А.Н. |
| 7 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договора на привлечение необходимых дополнительных сил и средств, в том числе лодок (согласовать их поставку) | до 03.04.2009 | Мошкин Ф.М. |
| 8 | Уточнить перечень населенных пунктов, жилых домов и производственных помещений, кормов, попадающих в зону подтопления (затопления). Передать информацию в отдел по ГО ЧС района и схемы подтопляемых участков | до 03.04.2009 | Кирилова Л.В. Шубенко А.Н. |
| 9 | Определить и подготовить места для возможного расселения (размещения) людей и животных, кормов Передать информацию в отдел по ГО ЧС района и схемы подтопляемых участков | до 03.04.2009 | Ашихина Т.А. Шубенко А.Н. |
| 10 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 03.04.2009 | Мошкин Ф.М. Иванова Г.В. |
| 11 | В учреждениях народного образования организовать занятия по теме:"Как действовать при наводнениях, ,а также с организацией лекций по местному каналу радиовещания. | март апрель | Пилипчук И.А. |
| 12 | Провести заседание комиссии о назначении в каждом населенном пункте круглосуточных дежурных постов за наблюдением весеннего паводка. | до 29.03.2009 | Мошкин Ф.М. Шубенко А.Н. |
| 13 | Обеспечить жителей д.Романовка, д.Новостройка двухнедельным запасом продуктов и медикаментов на случай затопления автодороги Новорождественка-Романовка, Мазалово – Новостройка | До вскрытия рек | Пилипчук И.А. |
| 14 | Оказать помощь населению с/округа по очистке улиц населенных пунктов и кюветов, расположенных на территории с/п от снега. | до 03.04.2009 | Мошкин Ф.М. |
| 15 | Принять меры по очистке кюветов напротив своих усадеб от снежных заносов для пропуска паводковых вод. | до 03.04.2009 | Пилипчук И.А. Шубенко А.Н. |
| 16 | Организовать круглосуточное дежурство добровольной пожарной команды на период весеннего паводка. | март апрель | Соловьев А.Н. |
| 17 | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнение противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод | март-июнь | Пилипчук И.А. Шубенко А.Н. |
| 18 | Очистить кюветы вдоль улиц населенных пунктов | до 03.04.2009 | Мошкин Ф.М. |

Приложение  3

к постановлению Главы поселения

(Главы Администрации)

от 12.03. 2009 г. № 10

Состав комиссии для обследования пострадавших

объектов жилого фонда для определения степени

разрушения и определения ущерба в зоне затопления

Председатель комиссии

Мошкин

Филипп Михайлович  –                        Глава поселения (Глава Администрации)

Заместитель председателя

Пилипчук

Ирина Альгисовна-                             Управляющий Делами

Члены комиссии:

Кирилова

Любовь Викторовна-                            Специалист по работе с населением

Шубенко

Александра Николаевна -                   Специалист по работе с населением (д.Мазалово)

Иванова

Галина Валентиновна                           финансист – экономист

Приложение  4

к постановлению Главы поселения

(Главы Администрации)

от   12.03.2009 г. №  10

##### З О Н Ы

возможного затопления паводковыми водами

по Новорождественскому сельскому поселению

в 2009 году и варианты переселения населения

| № п.п | Название улицы | Глава усадьбы | Кол-во человек | Вариант переселения и ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Новорождественское |  |  |  |  |
|  | ул.Октябрьская |  |  |  |
| 1 | д,26 | Котов В.М. | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
| 2 | д.51 кв. 2 | Иванова Т.А. | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
| 3 | д.86 | Сикора П.В. | 2 |  |
|  | ул.Молодежная |  |  |  |
| 4 | д.1а | НВЦ | 8 | ДК Ашихина Т.А. |
| 5 | д.1 кв1 | Кузьмина С.М. | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
| 6 | д.1 кв.2 | Визирякин М.Н. | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
| 7 | д.3 кв.1 | Брылев С.В. | 3 | ул.Советская д.130 Брылев В.М. |
| 8 | д.3 кв.2 | Чураева Л.П. | 1 | ул.Советская д.144 Скрипко Г.П. |
| 9 | д.3 кв.3 | Колесникова И.А. | 3 | ДК Ашихина Т.А. |
| 10 | д.5 кв.1 | Скрипко А.П. | 4 | ул.Советская д.144 Скрипко Г.П. |
| 11 | д.5 кв.2 | Соловьева В.А. | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
| 12 | д7 кв.1 | Майбах А.И. | 2 | д\сад Коновалова Г.А. |
| 13 | д.7 кв.2 | Волощенко Н.Н. | 2 | д\сад Коновалова Г.А. |
| 14 | д.9 кв.1 | Николаенко П.Н. | 2 | ул.Петровская д.18 Николаенко Н.Н. |
| 15 | д.9 кв.2 | Перевалов | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
| 16 | д.13 кв.1 | Ашихин В.В. | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
| 17 | д.13 кв.2 | Макеев В.Я. | 2 | ул.Советская д.27 Карелина Т.Я. |
| 18 | д.18 кв.1 | Курлович И.В. | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
| 19 | д.18 кв.2 | Цуркан В.И. | 2 | ДК Ашихина Т.А. |
|  |  | #### ИТОГО | 47 |  |
| д.Мазалово |  |  |  |  |
|  | ул.Юбилейная |  |  |  |
| 20 | д 54 кв. 2 | Вдовушкина Т.Н. | 2 | ул.Зеленая д.7 Шубенко А.Н. |
| 21 | д.54 кв.1 | Барнашова Е.И. | 1 | Школа Кучкартаева О.В. |
| 22 | д.25.кв.1 | Грищенко | 1 | Школа Кучкартаева О.В. |
| 23 | д.25 кв.2 | Сапунов Ф.И. | 2 | ул.Зеленая д.11 кв.2 Сапунова Т.В. |
| 24 | д.61 | Медведчиков А.В | 3 | Школа Кучкартаева О.В. |
| 25 | д.45 кв.2 | #### Барнашова Л.А. | 2 | Школа Кучкартаева О.В. |
| 26 | д.45 кв.1 | #### Панкова З.И. | 2 | Школа Кучкартаева О.В.. |
| 27 | д.26 | #### Хоболев В.А. | 2 | Школа Кучкартаева О.В. |
|  |  | #### ИТОГО | 15 |  |
|  |  | ИТОГО по поселению | 62 |  |